*Пресс-выпуск*

**Строительство объектов федерального значения в 2019 году**

В 2019 году на территории Пензенской области в ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы, осуществляющейся согласно Перечню строек и объектов, сформированному Минэкономразвития Российской Федерации 5 организаций-застройщиков проводили работы по строительству и реконструкции восьми объектов.

Общий объем средств, выделенных из федерального бюджета на   
2019 год, составил 2,6 млрд. рублей. Фактически профинансировано за счет всех источников с начала отчетного года 2,3 млрд. рублей, использовано – 1,7 млрд руб., что составляет 64,2% от годового лимита.

Наибольший объем финансирования пришелся на такие программы, как «Развитие судебной системы России» – 37% и «Развитие транспортной системы России» – 33%.

Из общего количества строек, за период с начала строительства, 1 объект имеет свыше 70% технической готовности, 1 – меньше 10%. В 2019 году 2 объекта, включенных в адресную инвестиционную программу введены в эксплуатацию.

*Е.И. Симакова,*

*начальник отдела статистики строительства, инвестиций*

*и жилищно-коммунального хозяйства*