*Пресс-выпуск*

**Строительство объектов федерального значения**

**в Пензенской области за 9 месяцев 2019 г.**

В ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы, осуществляющейся согласно Перечню строек и объектов, сформированному Минэкономразвития РФ, пять организаций-застройщиков в январе-сентябре 2019 года проводили работы по строительству и реконструкции восьми объектов на территории Пензенской области.

Общий объем средств, выделенных из федерального бюджета на 2019 год, составил 2,6 млрд. рублей. Фактически профинансировано за счет всех источников с начала отчетного года 2,0 млрд. рублей, использовано – 0,8 млрд руб., что составляет 30% от годового лимита.

Наибольший объем финансирования пришелся на такие программы, как «Развитие судебной системы России» – 36% и «Развитие транспортной системы России» – 34%.

За период с начала строительства из общего количества строек только два объекта имеют свыше 70% технической готовности, еще два – меньше 10%, на одном объекте строительство не велось. В настоящее время ни один из восьми объектов не введен в эксплуатацию.

*Е.И. Симакова,*

*начальник отдела статистики строительства, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства*